REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, L’AGRICULTURE ET DE L’ÉLEVAGE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT RURAL

(PRODER)

PRET FIDA No 2000004133

DON FIDA N° 2000004134

DON FIDA N° 2000004907

DOSSIER DE DEMANDE DE PROPOSITIONS NATIONAL OUVERT N° PRODER/20/S/2025-2026 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’IDENTIFICATION DU SITE D’IMPLANTATION ET REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DE L’USINE DE PRODUCTION DES EMBALLAGES POUR LES PRODUITS AGRICOLES ET ANIMAUX

Financement : DON FIDA n°2000004907

Méthode de Sélection basée sur le Moindre Coût « SMC »

Référence PTBA/PPM 2025-2026 : 2B0200901

Date de publication		: 18/03/2026

Date d’ouverture des offres 	: 20/04/2026

Mars 2026

Remarques liminaires

Établi par le Programme de Développement de l’Entrepreneuriat Rural (PRODER), le présent document prend appui sur la première édition du document type pour la passation de marchés consacré aux appels à propositions simplifiés. Ce document publié par le FIDA, disponible à l'adresse https://www.ifad.org/fr/project-procurement, doit être utilisé pour la passation de marchés de services sélectionnés selon la méthode SFQC, SFQ, SCBD ou SMC et entrant dans le cadre des projets financés par le FIDA.

Le FIDA ne saurait se porter garant de l'exhaustivité des informations figurant dans le présent document, de leur exactitude ou, le cas échéant, de leur traduction, ni de tout autre aspect ayant trait à son contenu.

Partie 1 - Procédures relatives aux propositions et à la sélection

# Section I. Avis de demande de propositions ouvert national N°PRODER/20/S/2025-2026, relatif au recrutement d’un bureau chargé de l’identification du site d’implantation et réalisation des études techniques de construction de l’usine de production des emballages pour les produits agricoles et animaux.

DATE DE PUBLICATION : le 18/03/2026

Date et heure limites de dépôt des propositions : le 20/04/2026 à 10 heures

Date et heure d’ouverture des propositions : le 20/04/2026 à 10 heures 30 minutes

- Le Gouvernement du Burundi a obtenu un financement du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) destiné à couvrir le coût du Programme de Développement de l’Entrepreneuriat Rural « PRODER », et envisage d’en faire partiellement usage pour l’acquisition des services d’un cabinet chargé de l’identification du site d’implantation et réalisation des études techniques de construction de l’usine de production des emballages pour les produits agricoles et animaux.

- L’utilisation de fonds du FIDA est soumise à l’approbation de ce dernier, selon les modalités et conditions que prévoit l’accord de financement et conformément aux règles, politiques et procédures du FIDA. Le FIDA et ses représentants, mandataires et fonctionnaires sont dégagés de toute responsabilité concernant les actions en justice, procédures, réclamations, demandes, pertes et obligations en tout genre et de toute nature qu’une quelconque partie invoquerait dans le cadre du PRODER.

- L’Accord de financement a été signé à Bujumbura, le 27 avril 2022, pour un montant de 89,40 millions USD et comprend : (i) un financement FIDA de 53,654 millions USD (60%), dont 80% en don (Don n°2000004134) et 20% en prêt (Prêt n°2000004133) ; (ii) un financement additionnel du FIDA (don n°2000004907) de USD 25 millions (28%), qui a été approuvé en décembre 2023 ; (iii) la contribution du Gouvernement pour USD 7,065 millions (7,9%), sous forme de taxes et droits de douanes et certains coûts de gestion de PRODER ; (vi) une contribution des bénéficiaires à hauteur de USD 3,679 millions. L’Accord de financement est entré en vigueur le 25 août 2022. Le PRODER sera exécuté durant sept ans (2022 à 2029) dans les zones rurales.

- Le but du PRODER est de contribuer à la réduction de la pauvreté, l’amélioration de la nutrition et de la sécurité alimentaire des communautés rurales par la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des entreprises agropastorales. Le PRODER s’inscrit dans la droite ligne du Gouvernement de transformer en entrepreneurs les agri-éleveurs en général et les jeunes du milieu rural en particulier.  Le programme est structuré en trois (3) composantes :

- la Composante 1 : Développement inclusif des entreprises des jeunes ruraux, dont la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et femmes ;

- la Composante 2 : Promotion d’un environnement favorable au développement des entreprises agropastorales, comprenant l’amélioration de l’accès à la terre et aux actifs pour l’entrepreneuriat agricole et le développement des infrastructures de production et d’accès au marché ;

- la Composante 3 : Renforcement Institutionnel et Gestion du Programme.

- Le présent avis de Demande de Propositions fait suite à l’avis général de passation de marchés paru, dans le Renouveau le 05/8/2025, site des marchés publics du Burundi le 5/8/2025, site web des programmes et projets du FIDA au Burundi le 5/8/2025 et Site de Burundi jobs le 30/7/2025.

- Le PRODER invite à présent les entités remplissant les conditions requises ("soumissionnaires") à soumettre des propositions en vue de la fourniture des services de conseil énumérés ci-après : identification du site d’implantation et réalisation des études techniques de construction de l’usine de production des emballages pour les produits agricoles et animaux. Des précisions concernant lesdits services figurent dans le mandat.

- La participation au marché est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les sociétés de conseil, participant à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement de sociétés et possédant les capacités juridiques, techniques et financières nécessaires à l’exécution du marché.

Ne peut pas participer à l’Appel d’Offres toute société de conseil concernée par l’une des règles d’incapacités énumérées à l’article 161 du Code des marchés publics du Burundi, promulgué le 29 janvier 2018.

- La société de conseil sera choisie selon la méthode dite de sélection fondée sur la méthode de Sélection basée sur le Moindre Coût " SMC" et les procédures décrites dans le présent appel à propositions, conformément aux politiques exposées en détail dans la dernière version des Directives pour la passation des marchés relatifs aux projets qui ont été établies par le FIDA et approuvées par le Conseil d’administration du Fonds, ainsi que dans le Guide pratique de passation des marchés du FIDA.

- La présente étude est financée par le PRODER sur PRET du FIDA N° 2000004133 (20%, DON du FIDA N° 2000004134 (20%) et DON du FIDA N° 2000004907 (60%) au Gouvernement de la République du Burundi.

- Pour exécuter les tâches demandées, le délai prévu de la réalisation de la mission est Quatre-vingt-dix (90) jours calendaires. Ces jours sont comptés dès réception du contrat signé par toutes les parties.

- Le dossier de demande de propositions peut être consulté à la Coordination du Programme de Développement de l’Entrepreneuriat Rural (PRODER) », sise Avenue du Large n° 30 ; Immeuble abritant les Projets/Programmes financés par le FIDA au Burundi ; 1ème étage, Tél : +257 22 21 12 00, Zone KININDO, Commune MUGERE, Province de Bujumbura, Burundi. Il peut être obtenu par les soumissionnaires à l’adresse indiquée ci-dessus moyennant preuve de paiement d'un montant non remboursable de deux cent mille francs burundais (200.000 BIF) dont la moitié cent mille (100.000 BIF) sera versée sur le compte de transit des recettes non fiscales de l’Etat n° CC10003 ouvert à la BRB et l’autre moitié cent mille (100.000 BIF) sur le compte n° CC13915 03104582302 ouvert à la BRB au nom du PRODER /RECETTES INTERNES.

- Toute question concernant la présente demande de propositions doit être adressée par écrit au Coordonnateur du PRODER à l’adresse ci-dessus ou par courriel à nti.come@programmefidaburundi.org  et ntircomme@gmail.com  du Coordonnateur du PRODER et avec copie à egidiusniyo@yahoo.com du Responsable de passation des marchés, en mentionnant la référence de la publication, au moins 10 jours avant la date limite de dépôt des propositions figurant au point 12 ci-dessous.

L’Acheteur répondra par courrier ou courrier électronique à toute demande d’éclaircissements relatifs au Dossier de demande de propositions, qu’il aura reçue au plus tard dans les cinq (5) jours calendaires précédant la date limite de dépôt des propositions. Les soumissionnaires pourront ainsi être assurés de recevoir les mises à jour dont pourrait faire l’objet le présent dossier.

À l’attention de Monsieur Côme NTIRANYIBAGIRA, Coordonnateur du PRODER

Projet de Développement de l’Entrepreneuriat Rural (PRODER)

Immeuble des projets/programmes financés par le FIDA au Burundi

Avenue du Large n° 30, 1èr étage ; Téléphone : (+257) 22 21 12 00 ;

- Les propositions doivent être rédigées en langue française. Les dispositions et le format des formulaires de soumission types inclus dans le présent Dossier de demande de propositions doivent être strictement respectés.

Elles seront présentées en quatre (4) exemplaires dont un (1) original et trois (3) copies.

Elles seront présentées dans deux enveloppes séparées : la proposition technique d’une part et la proposition financière d’autre part. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure sans aucun signe distinctif.

NB : Les offres doivent être paginées, et avoir une table de matière

- Les propositions seront constituées des documents administratifs & techniques d’une part, et d’une proposition financière d’autre part, et séparément.

- Les offres devront parvenir à l’adresse et selon les modalités indiquées dans les données particulières de l’appel d’offres – instructions à l’intention des soumissionnaires – clause 22.1, au plus tard le 20/04/2026 à 10 heures.

- Les offres doivent avoir une durée de validité de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de soumission des offres spécifiée dans les données particulières de l’appel d’offres.

- Les offres soumises hors délai ne seront en aucun cas acceptées et seront renvoyées sans être ouvertes sur demande écrite et aux frais du soumissionnaire.

- Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture ou de leurs représentants dans la salle des réunions située au 1èr étage de l’Immeuble abritant les Projets /programmes financés par le FIDA au Burundi, le 20/04/2026 à 10 heures 30 minutes.

- Veillez noter que les offres électroniques ne sont pas acceptées.

Section VI. MANDAT/TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU CHARGE DE L’IDENTIFICATION DU SITE D’IMPLANTATION ET DE LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DE L’USINE DE PRODUCTION DES EMBALLAGES POUR LES PRODUITS AGRICOLES ET ANIMAUX.

# Client

Le client de cette mission est le Programme de Développement de l’Entrepreneuriat Rural (PRODER).

# Présentation du PRODER

Le Gouvernement du Burundi a obtenu un financement du Fonds International de Développement Agricole (FIDA), Prêt N°2000004133, Don N°2000004134 et DON FIDA N° 2000004907, destiné à couvrir le coût du Programme de Développement de l’Entrepreneuriat Rural « PRODER ».

L’Accord de financement a été signé à Bujumbura, le 27 avril 2022, pour un montant de 89,40 millions USD et comprend : (i) un financement FIDA de 53,654 millions USD (60%), dont 80% en don (Don n°2000004134) et 20% en prêt (Prêt n°2000004133) ; (ii) un financement additionnel du FIDA (don n°2000004907) de USD 25 millions (28%), qui a été approuvé en décembre 2023 ; (iii) la contribution du Gouvernement pour USD 7,065 millions (7,9%), sous forme de taxes et droits de douanes et certains coûts de gestion de PRODER ; (vi) une contribution des bénéficiaires à hauteur de USD 3,679 millions. L’Accord de financement est entré en vigueur le 25 août 2022.

Le PRODER sera exécuté durant sept (07) ans (2022 à 2029) dans les zones rurales. La visée du Gouvernement est d’avoir une portée nationale ; en fonction de la disponibilité des financements FIDA11, le PRODER interviendra dans dix provinces où le FIDA intervient déjà notamment à travers le PIPARV-B et le PAIFAR-B : Bubanza, Cibitoke, Muramvya, Rutana, Ruyigi, Karuzi, Kayanza, Ngozi, Gitega et Muyinga pour capitaliser sur l’approche programme du FIDA au Burundi et dans deux autres provinces Makamba et Bururi. Les possibilités d’extension des interventions aux provinces restantes seront progressivement analysées et discutées tenant compte de la disponibilité des financements (FIDA12-13). Le choix des provinces d’intervention tient compte des critères suivants: (i) l'incidence de la pauvreté́ ; (ii) le niveau de vulnérabilité́ à l'insécurité́ alimentaire, nutritionnelle et aux effets du changement climatique; (iii) le potentiel de développement rural et les possibilités pour l’intensification des activités agrosylvopastorales et halieutiques, (iv) les conditions favorables à l’installation et l’insertion des jeunes et (iv) les possibilités d’extension de l’intervention du FIDA pour couvrir les provinces/communes non suffisamment couvertes de manière à optimiser l’impact des interventions sur les cibles.

- Des études d’impacts sur l’environnement sont réalisées avant le démarrage des travaux. Des mesures d’atténuation des impacts négatifs sur l’environnement seront proposées et mises en œuvre.

- C’est pour cela que le PRODER prévoit d’entreprendre une mission d’identification et de réalisation des études techniques indispensables à la préparation des dossiers techniques d'exécution des travaux de construction d’une usine de production des emballages pour les produits agricoles et animaux. En plus de l’APD, une étude d’impact environnemental et social et climatique sera réalisée afin de déterminer les impacts négatifs liés à l’aménagement de ce site et de proposer des mesures d’atténuation et les coûts et modalités de leur mise en œuvre. L’étude d’impact environnemental inclura le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) dans un rapport séparé.

- Les études de construction de l’usine de production des emballages pour les produits agricoles et animaux doivent être finalisées par la production du Dossier d’Appel d’Offres “DAO” conforme au dossier type approuvé par le FIDA.

# Objectif de l’étude

- 3.1. Objectif global

Proposer un site d’implantation adéquat et réaliser des études techniques de construction de l’usine de production d’emballage pour les produits agricoles et animaux, en assurant sa viabilité et son intégration dans le tissu économique local.

3.2. Objectifs spécifiques

La mission se réaliser en deux phases :

1ère Phase :

1. Analyser les besoins en emballages des filières ciblées (agriculture, élevage).

2. Évaluer les critères techniques (accès, infrastructures, ressources).

3. Étudier les impacts socio-environnementaux potentiels.

4. Proposer un (01) site préférentiel avec une analyse comparative (avantages/ inconvénients).

2ème Phase :

            - Réaliser une étude de marché et économique.

            - Réaliser une étude technique de construction de l’usine (APS/APD).

            - Réaliser une étude d’impact environnemental et social du projet.

            - Rédiger un dossier d’appel d’offres des travaux de construction de l’usine.

# Tâches du consultant

Tâche 1 : Diagnostic préliminaire

- Revue documentaire (études à faire, cartes, données PRODER si applicable).

- Rencontres avec les acteurs clés (Responsable de la Composante 2 au PRODER, UFCRs, MINEAGRIE, BPEAE, Provinces, Communes, Producteurs, Investisseurs, Ministère en charge du commerce, Ministère en charge de l’énergie, etc.).

- Evaluer la disponibilité des matières premières.

Tâche 2 : Identification des sites potentiels selon des critères logistiques, économiques, environnementaux.

Critères d’évaluation :

- Accessibilité (routes, électricité, eau).

- Proximité des zones de production agricole/animale.

- Sécurité foncière (disponibilité de terrains).

- Impacts environnementaux (éviter les zones protégées, urbaines et ménages).

- Visites de terrain pour validation.

Tâche 3 : Etude de marché et économique

- Analyse de la demande d’emballage s agricoles et animaux.

- Identification des besoins des producteurs, transformateurs et exportateurs.

- Consultation des parties prenantes pour validation.

- Classement des sites selon une grille multicritère.

- Etude de mode de gestion et rentabilité économique du projet.

Tâche 4 : Rédiger un rapport narratif de la mission d’identification de l’emplacement de l’usine de production des emballages pour les produits agricole et animaux le plus favorable.

Tâche 5 : Réaliser une étude technique de construction de l’usine de production des emballages pour les produits agricole et animaux :

- Choix des types d’emballages (plastiques, carton biodégradables, sacs tissés, etc.) pour les produits agricoles et animaux.

- Réaliser les études topographiques pour obtenir la topographie du terrain et ses limites foncières précises ainsi que les études géotechniques du site d’implantation de l’usine pour déterminer la portance du sol.

- Conception, dimensionnement de l’usine, sélection des machines et des équipements.

- Estimation du coût de construction du bâtiment, d’installation des machines et des équipements sur le site proposé.

- Analyse des effets de l’implantation de l’usine de production des emballages pour les produits agricoles et animaux sur l’environnement et proposer les mesures d’atténuation /plan de gestion environnementale et sociale (volume à part).

Tâche 6 : Elaborer le dossier d’appel d’offres pour l’exécution des travaux de construction selon le modèle type du FIDA.

# Approche méthodologique

Chaque Cabinet conseil présentera une approche méthodologique qui lui permet de conduire efficacement la mission et de produire des résultats de qualité. Cependant la méthodologie devra préciser la stratégie d’obtention rapide des livrables, un détail des principales tâches, les outils nécessaires à l’accomplissement des tâches, le personnel à affecter à la mission, ainsi qu’un planning de la réalisation de la mission dont la durée prévisionnelle est de 90 jours calendaires.

# Livrables et calendrier des produits clés

| N° | Livrables | Délai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rapport narratif d’identification de l’emplacement de l’usine de production des emballages pour les produits agricole et animaux | 30 jours après la signature du contrat |
| 2 | Rapport d’étude technique de construction de l’usine de production des emballages pour les produits agricole et animaux (APS & APD) | 55 jours après approbation du rapport d’identification du site d’implantation de l’usine |
| 3 | Rapport d’Etude d’Impact Environnemental et les plans de Gestion Environnementale et Social | 55 jours après approbation du rapport d’identification du site d’implantation de l’usine |
| 4 | Dossier d’Appel d’Offres (DAO) des travaux de construction de l’usine | 5 jours après approbation du rapport d’APD |

# Profil et qualifications du personnel aligné par le bureau

7.1 Expérience du bureau

- Expérience générale

Le bureau devra avoir une expérience générale d’au moins cinq (05) ans dans des études de faisabilité ou la planification des unités industrielles, études des projets agro-industriels (transformation, conditionnement et stockage), dans l’analyse de la chaine de valeur agricole).

- Expérience spécifique

Le bureau devra avoir une expérience spécifique d’au moins cinq références techniques dans le domaine des Études techniques de construction des bâtiments à usage d’exploitation agricole ou industrielle ou toute autre infrastructure socio-économique, prouvée par au moins cinq (05) attestations de bonne exécution

Il devra aussi avoir une expérience spécifique d’au moins trois références techniques dans le domaine des études d’impacts environnementaux et sociaux (EIES) des travaux de constructions des bâtiments à usage d’exploitation agricole ou industrielle ou toute autre infrastructure socio-économique, prouvée par au moins trois (03) attestations de bonne

7.2 Qualifications et compétence du personnel aligné

1  Un Chef de mission,

- Qualification

Le chef de mission devra avoir un Diplôme universitaire de niveau minimum (BAC+4) en génie industriel, génie agroalimentaire, en agroéconomie, aménagement du territoire ou discipline assimilée, joindre le C.V et une copie originale du diplôme notariée ou certifié conforme à l’original signée par les services habilités (le Ministère ayant l’Education Nationale dans ses attributions

- Expérience générale

Le chef de mission devra avoir une Expérience générale d’au moins sept (07) ans incluant des références avérées dans les études techniques industrielle, conception et construction des bâtiments et aménagement des usines (expérience prouvée par des attestations de services rendus

Expérience spécifique

Le chef de mission devra avoir une Expérience spécifique d’au moins trois références techniques dans la conduite des études similaires dans le domaine des techniques industrielle, conception et construction des bâtiments et aménagement des usines, prouvées par des attestations de bonne exécution

2Expert dans l’étude de marché et économique

- Qualification

L’expert devra avoir un Diplôme universitaire de niveau minimum Bac +4 en économie ou agroéconomie (joindre le C.V et une copie originale du diplôme notariée ou certifié conforme à l’original signée par les services habilités (le Ministère ayant l’Education Nationale dans ses attributions)

- Expérience générale

L’expert devra avoir une Expérience générale d’au moins cinq (05) ans de travail dans le domaine de l’analyse de marché, dans l’analyse des chaines de valeur et analyse financière des projets (expérience prouvée par des attestations de services rendus

Expérience spécifique

L’expert devra avoir une Expérience professionnelle spécifique d’au moins une référence dans le domaine des études de marché, dans l’identification des producteurs, transformateurs et exportateurs ainsi que dans l’étude de la rentabilité des projets d’investissements, justifiés par des attestations des services rendus

3Expert en développement industriel

- Qualification

L’expert devra avoir un Diplôme universitaire de niveau minimum Bac+4 en génie industriel ou assimilé (joindre le C.V et une copie originale du diplôme notariée ou certifié conforme à l’original signée par les services habilités (le Ministère ayant l’Education Nationale dans ses attributions

- Expérience générale

L’expert devra avoir une Expérience professionnelle générale d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de dimensionnement des équipements des usines des transformations des produits agricoles et animaux (expérience prouvée par des attestations de services rendus

- Expérience spécifique

L’expert devra avoir une Expérience spécifique d’au moins une référence dans le domaine des études de marché, dans l’identification des producteurs, transformateurs et exportateurs ainsi que dans l’étude de la rentabilité des projets d’investissements, justifiés par des attestations des services rendus

4 Un environnementaliste spécialiste en élaboration des plans de gestion environnementale :

- Qualification

Le spécialiste devra avoir un Diplôme universitaire de niveau minimum Bac+4 en sciences de l’environnement, Biologie ou Géographie (joindre le C.V et une copie originale du diplôme  certifié conforme à l’original signée par les services habilités (le Ministère ayant l’Education Nationale dans ses attributions.

- Expérience générale

Le spécialiste devra avoir une Expérience générale d’au moins cinq (05) ans de travail dans le domaine des d’études des impacts environnementales et sociales des projets de développement rural en général, justifiés par des attestations des services rendus .

- Expérience spécifique

Expérience spécifique d’au moins trois références techniques dans le domaine d’analyse des effets sur l’environnement de la mise en place des projets de construction des infrastructures socio-économiques, prouvés par références techniques avec des attestations de bonne exécution

# Equipements à mettre à la disposition du consultant

Le PRODER facilitera l’introduction du Consultant auprès des services, organismes, et autorités concernées directement ou indirectement par l’étude d’identification du site d’implantation et réalisation des études techniques de construction de l’usine de production des emballages pour les produits agricoles et animaux.

Une commission de suivi et de l’encadrement de la mission sera mise en place par le PRODER pour suivre la réalisation de la mission. Les rapports et documents exigés dans le cadre de l’exécution de cette mission seront validés par ladite commission.

# Services et équipements à fournir par le cabinet

Le cabinet sera entièrement autosuffisant en termes de bureau, de matériel et équipement de transport, de logistique, d'hébergement, de communication, d'impression, de gestion financière et de rapports.